標準例１（技術提案・交渉方式実施要領第20条関係）

〇〇工事に関する設計協力協定

〇〇工事に関して、成田国際空港株式会社（以下「甲」という。）、〇〇設計共同体（以下「乙」という。）及び〇〇工事共同企業体（以下「丙」という。）は、以下のとおり設計協力協定（以下「本協定」という。）を締結する。

（目的）

第１条　本協定は〇〇工事において、甲、乙及び丙が協力して丙の施工技術に基づく設計（以下「本設計」という。）を完成させる上で必要な事項を定めることを目的とする。

（調整・協力）

第２条　本設計の実施に係る甲、乙及び丙間の調整は、甲が行う。

２　甲が行う調整に対し、乙及び丙は、真摯に対応し、協力する。

３　甲、乙及び丙の役割は別紙１のとおりとする。なお、別紙１に記載のない事項については、必要に応じ甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

４　甲及び乙は、本協定に基づく協力により、本設計への丙の施工技術の反映にあたって、甲乙契約業務の作業内容に変更が生じる場合、甲乙協議のうえ、甲乙契約の変更契約を締結する。

（位置及び範囲）

第３条　本協定を適用する位置及び範囲は、別紙２に示すとおりとする。

（有効期限）

第４条　本協定は、本協定の締結の日から甲と乙が締結している「更なる機能強化に係る実施設計他業務」の契約終了日まで有効とする。

（協定の変更）

第５条　本協定を変更する必要が生じた場合は、別途甲乙丙協議のうえ、変更するものとする。

（その他）

第６条　本協定書及び甲と乙が契約締結している〇〇務特記仕様書、甲と丙が締結する〇〇設計技術協力業務特記仕様書、〇〇工事に関する基本協定書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙丙が協議して定めるものとする。

本協定締結の証として本書３通を作成し、甲乙丙押印のうえ、各自１通を保有する。

20　年　月●日

甲　　	千葉県成田市古込字古込１番地１

成田国際空港株式会社

代表取締役社長

乙　　〇〇共同企業体

代表者

丙　　〇〇工事共同企業体

代表者

別紙１

設計業務及び技術協力業務における役割分担

| 項目 | 甲 | 丙 | 乙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前提条件及び不確定要素の整理 | - 前提条件等の不明点及び不確定要素の確認 | - 前提条件等の不明点及び不確定要素の提示 | - 前提条件等の不明点及び不確定要素の整理（資料作成） |
| 優先交渉権者の技術提案の適用可否の検討 | - 技術提案の適用可否の判断及び設計者への指示 | - 技術提案に関する技術情報（機能・性能、適用条件、コスト情報等）の提出 | - 技術提案の内容の確認、設計に反映する上での課題の有無や内容の整理 |
| 追加調査 | - 追加調査の必要性の判断、優先交渉権者、設計者への指示 - 追加調査の実施※１ | - 追加調査の提案 - 追加調査の実施※２ | - 追加調査の提案 - 追加調査の実施※２ |
| 地元及び関係行政機関との協議 | - 地元及び関係行政機関との協議の必要性の判断、優先交渉権者、設計者への資料作成等の指示、協議の実施 | - 地元及び関係行政機関との協議支援（資料作成、同行等）※２ | - 地元及び関係行政機関との協議支援（資料作成、同行等）※２ |
| 学識経験者への意見聴取 | - 学識経験者への意見聴取の必要性の判断、優先交渉権者、設計者への資料作成等の指示、意見聴取の実施 | - 学識経験者への意見聴取の支援（資料作成、同行等）※２ | - 学識経験者への意見聴取の支援（資料作成、同行等）※２ |
| 設計の実施 | - 設計内容の確認 - 設計内容を踏まえた追加提案、検討の指示 | - 技術提案部分を含めた設計の確認、照査 - 設計の課題整理及び改善に向けた追加提案、資料作成、検討 - 施工計画の作成 | - 指示された技術提案内容の設計への反映 - 設計の課題整理及び改善に向けた追加提案、資料作成、検討 - 設計計算、設計図作成、数 量計算等の実施 - 施工計画と設計の整合性確認 |
| 工事費用の管理 | - 設計の進捗に応じた優先交渉権者への見積依頼 - 見積りの検証（見積根拠の妥当性確認、積算基準との比較等） - 全体工事費の確認※３ - 施工中の歩掛調査の必要性判断 | - 見積り・見積条件・根拠 の作成 - 全体工事費の算定※３ | - 見積条件と設計の整合性確認 - 見積り、全体工事費の把握 |
| 事業工程の管理 | - 設計、価格等の交渉、工事等の工程を含めた全体事業工程の作成、管理 | - 設計に基づく工事工程の作成 | - 工事工程と設計の整合性確認 |
| 三者間の協議 | - 打合せ・協議の開催準備 | - 打合せ・協議への参加、必要資料作成 | - 打合せ・協議への参加、必要資料作成 |

※１ 甲が設計業務、技術協力業務とは別に発注する場合

※２ 甲から指示があった場合

※３ 全体工事費の算定における具体的な方法や精度については設計の進捗状況とともに見直しを行う。