標準例２（技術提案・交渉方式実施要領第21条関係）

〇〇工事に関する基本協定書

〇〇工事に関して、成田国際空港株式会社（以下「甲」という）、及び〇〇工事共同企業体（以下「乙」という。）は、以下のとおり基本協定を締結する。

（目的）

第１条　本協定は〇〇工事（以下「本工事」という。）について、甲が実施した〇〇設計技術協力業務の公募手続（以下「本公募手続」という。）において、乙の技術提案を選定したことを確認し、甲と乙による工事の請負契約（以下「本工事請負契約」という。）の締結に向けて、当事者が果たすべき義務その他の必要な事項を定めることを目的とする。

（当事者の義務）

第２条　甲及び乙は、本協定にかかる一切を、信義に従い誠実に行う。

２　甲及び乙は、本協定の締結の日から本工事請負契約の締結の日又は、第６条第８項に規定する価格等の交渉の不成立が確定する日までの間、本協定を履行する。

（位置及び範囲）

第３条　本協定を適用する位置及び範囲は、別紙１に示すとおりとする。

（技術協力等）

第４条　乙は、甲が別途反対の意思表示を行う場合を除き、本工事請負契約に関する設計期間において、本工事請負契約の締結に向けて、甲が別途発注した設計業務の受注者（以下「設計者」という。）が行う設計に対する技術協力業務を実施するため、本公募手続に係る技術協力業務委託契約（以下「本技術協力業務委託契約」という。）を甲との間で締結する。

２　甲及び乙は、設計者を含む三者との間で、本工事の設計業務に関する協議を行うため、本公募手続に係る設計協力協定を締結する。

３　乙は、甲が行う調整に対して真摯に対応し、協力する。

４　甲は、乙が行う技術協力業務に必要な情報を可能な限り提示する。

５　乙の責めにより、優先交渉権者選定時の提案内容が実施されていない場合、契約違反行為に該当するとし、甲は乙に違約金（本公募手続時に配布した技術提案書作成要領７責任の所在等（２）に記載された違約金）、取引停止、当該工事成績評定の減点等の措置を講じることができる。ただし、技術協力業務にて、甲と協議の上、甲が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、または施工条件の変更、災害等の乙の責めによらない理由により技術提案が不履行となった場合については、この限りではない。

（有効期間）

第５条　本協定は、本協定の締結の日から本工事請負契約が締結された日まで、又は、第６条第８項に規定する価格等の交渉の不成立が確定する日まで有効とする。ただし第８条から第１３条までの規定は、本協定の有効期間終了後も有効とする。

（価格等の交渉）

第６条　価格等の交渉とは、甲及び乙が、第４条に規定する技術協力業務を踏まえ作成する設計の内容や成果物に基づき、工事費の見積りの内容やその他の本工事請負契約の締結に必要な条件等について協議し、合意を目指すプロセスである。

２　乙は、設計の進捗に応じて全体工事費を算出し、甲が必要と認めた時期に、全体工事費を記載した全体工事費調書及びその算出の根拠となった資料（以下「全体工事費調書」という。）を甲に提出する。

３　乙は、設計者から引渡しを受けた設計成果物を基に、工事費の内訳書を付した参考見積書及びその見積条件を記載した資料（以下「参考見積書等」という。）を作成し、甲に提出する。

４　甲は、乙に対し、前二項の規定により、全体工事費調書及び参考見積書等の提出を求めるに当たっては、その旨を書面にて事前に通知する。

５　甲及び乙は、設計業務に関する協議の過程で確認された事項や設計の内容や成果物等に基づき価格等の交渉を行う。この場合において、甲が算出した工事費と乙の全体工事費調書及び参考見積書の見積額との間に著しい乖離があり、その内容の妥当性が認められない場合など、見積条件等を見直す必要がある場合には、それぞれ見直しを行う。

６　前項の規定により見直しを行った場合は、乙は、交渉の結果を踏まえた参考見積書等を提出し、改めて前項に基づく交渉を行う。

７　前二項に基づく交渉の結果、以下場合、かつ、その他本工事請負契約の締結に必要な条件等に照らして問題がない場合は、価格等の交渉が成立するものとする。

- 甲が算出した工事費と、乙の参考見積書の見積額が著しく乖離していない場合。

- 甲が算出した工事費と、乙の参考見積書の見積額が著しく離しているが、その内容の妥当性や必要性が認められる場合、かつ、各工種の直接工事費が積算基準等と著しく乖離していない場合。

- 甲が算出した工事費と、乙の参考見積書の見積額が著しく離しているが、その内容の妥当性や必要性が認められる場合、かつ、各工種の直接工事費が積算基準等と著しく乖離しているが、その根拠として信頼性のある資料の提示がある場合。

８　第５項及び第６項に基づく交渉の結果、前項の成立に至らなかった場合は、価格等の交渉を不成立とする。

（本工事の契約手続等）

第７条　乙は、前条第７項により価格等の交渉が成立した場合、その内容に基づき、交渉結果を踏まえた参考見積書等を提出する。

２　甲は、前項の参考見積書等で示された見積条件等を基に契約制限価格を定める。

３　積算基準類に設定の無い工種等の見積りについて、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の交渉が成立した場合は、その工種等については本工事請負契約条項第２５条に基づく請求の対象外とする。

４　乙は前条第３項と同じ方法により見積書を提出し、甲と見積合せを行う。

５　甲及び乙は、前項の見積合せの結果、見積書の工事金額が契約制限価格を下回った場合は、本工事請負契約を締結する。

（価格等の交渉の不成立）

第８条　甲は、第６条第８項により価格等の交渉が不成立となった場合、非特定となった旨とその理由を書面により乙に通知する。

２　前項に規定する場合、本協定の履行に関し既に支出した費用については各自の負担とし、第９条から第１３条までの規定に基づくものを除き相互に債権債務関係の生じないことを確認する。

（権利義務の譲渡等）

第９条 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行わない。

（秘密保持等）

第１０条 乙は、本協定に関連して甲から知り得た情報を秘密情報として保持するとともに、かかる秘密情報を本協定の履行以外の目的に使用し、又は甲の承諾なしに第三者に開示してはならない。

（協定内容の変更）

第１１条 本協定書に規定する各事項は、甲及び乙の書面による同意がなければ変更することはできない。

（準拠法及び管轄裁判所）

第１２条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本協定に関して生じ

た当事者間の紛争について、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

（その他）

第１３条 本協定書に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、甲と乙が協議して定めるものとする。

本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙押印の上、各自１通を保有する。

20  年  月  日

甲　　	千葉県成田市古込字古込１番地１

成田国際空港株式会社

代表取締役社長

乙　　〇〇工事共同企業体

代表