工事ver.

標準例３（調達事務要領第19条関係）

応募申込書作成要領

件名：●●●●工事

20　　年　月

成田国際空港株式会社

- 応募申込書の作成方法
応募申込書は、次の要領により作成するものとします。

  - 表紙［様式３―１（調達事務要領第19条関係）］

案件毎に記載

商業・法人登記簿上における代表権を有する者の名簿［様式３－２（調達事務要領第19条関係）］
応募申込書作成時点における商業・法人登記簿に基づき、代表権を有する者の役職名及び氏名を記載してください。

  - 工事（業務）の履行実績［様式３－３（調達事務要領第19条関係）］

    - 「応募受付のお知らせ」（以下「お知らせ」という。）記2(2)に記載する工事について、代表的なものを1件記入して下さい。　ただし、共同企業体の構成員としての実績は、成田国際空港株式会社（以下「当社」という。）発注以外のものは、甲型共同企業体にあっては出資比率20％以上のもの、乙型共同企業体にあっては工区ごとの分担工事額が20％以上のものに限ります。

    - なお、記載にあたっては、当社発注の工事の履行実績がある場合は優先的に記入することとします。記載内容
前①の条件を満たす実績について記載します。

      - 件名：当該工事契約書に記載の工事名を記載します。

      - 履行場所：上記契約の工事場所を記載します｡

      - 契約金額：上記契約の契約金額を記載します。

      - 履行期間：上記契約の工期を記載します。

      - 発注者名：上記契約の発注者名を記載します。

      - 契約形態：上記契約の契約形態を記載します。（単体又は共同企業体の別。共同企業体の場合は結成方式、構成員及び出資比率。）

      - 内容等：上記契約に係る、工事概要について記載します。

（例）施設名、数量等

案件毎に記載

工事実績に記載した工事が、当社発注に係るもの以外である場合は、当該工事の契約書の写し等（前②の記載内容が確認できるもの）を添付して下さい。

  - 配置予定の主任（監理）技術者の資格及び経験、監理技術者補佐の資格［様式３－４、３－９（調達事務要領第19条関係）］

    - 配置予定の主任（監理）技術者及び監理技術者補佐（以下「主任（監理）技術者等」という。）について、「お知らせ」記2(3)に記載する資格について、記入してください。なお、記載内容が確認できる資料を添付してください。

    - 配置予定の主任（監理）技術者等は、それぞれ複数名の方を記載して提出されても構いませんが、その場合において、必ずその中から1名以上を配置することとします。

    - 配置予定の主任（監理）技術者等を複数名記載された場合、工事の経験は、最下位の施工経験を有する方で審査します。

配置予定の主任（監理）技術者等の現場経験年数及び国家資格等は必ず記載して下さい。

    - 配置予定の主任（監理）技術者等が申請時に従事している全ての工事の従事状況を記載し、本工事を契約締結した場合の配置予定等を確認することとします。主任(監理)技術者等は、当該工事の契約工期に専任で配置できる方であることを基本としますが、次に掲げる期間については当該工事への専任を要しません。但し、いずれの場合も、当社と受注者との間で、次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要となります。

      - 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。）

      - 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

      - 橋梁等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

      - 工事完成後、検査が終了し（当社の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

    - 他の工事の落札等により応募申込書に記載した主任(監理)技術者等を配置できなくなったときは、直ちに競争参加をご辞退下さい。このときに、これらの行為を行わずに入札書の提出をした方については、当社の定める競争参加資格取引停止措置要領（以下「取引停止措置要領」という。）に基づく取引停止の措置又は「調達事務細則」等関連諸規定による競争参加の制限を行うことがあります。

    - 応募申込書に記載した主任(監理)技術者等を変更できるのは、死亡、傷病または退職等の極めて特殊な場合のほか、次に掲げる場合等に限るものとします。

      - 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合

      - 橋梁等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点

      - 旅客ターミナルビル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合

なお、いずれの場合であっても、当社と受注者との協議により、工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、応募申込書に記載した技術者と同等以上の施工経験を有する方とするとともに、一定期間重複して工事現場に配置することとします。

（5）(3)の履行実績及び(4)の配置予定の主任(監理)技術者等の経験については、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限ります。また、引渡しについて、当社以外のものの証明には、検査結果通知書の写し等の確認できるものを添付することとします。

2　応募申込書の提出方法

  - 応募申込書の提出部数は1部（正1部）とし、ワープロ等で仕上げ、ファイル等に綴じ込むこととします。

  - 応募申込書の作成及び提出に要する費用は、全て提出者の負担となります。

  - 当社は、提出された応募申込書を本件に係る応募申込者の資格確認の目的以外には、提出者に無断で使用しません。

  - 提出された応募申込書の返却、提出期限以降における差し替え又は再提出は認めません。

  - 応募申込書に虚偽の記載をした者は、当該工事の応募資格を失うとともに、取引停止措置要領に基づく取引停止の措置を行うことがあります。また、応募資格のない者の入札書、応募申込書に虚偽の記載をした者の入札書及び入札書の提出に関する条件に違反した入札書は無効とします。さらに、無効の入札書の提出を行った者を契約相手方としていた場合は、契約決定を取り消します。

  - 応募申込書の締切日の当日から入札書の開封の時までの期間に、取引停止措置を受けた場合は、応募申込書を無効とします。

  - 共同企業体により応募する場合は、特定建設工事共同企業体代表者委任状[様式３－９（調達事務要領第19条関係）]を同時にご提出下さい。

  - 支店長等代理人の名義で提出する場合は、委任状[様式３－８（調達事務要領第19条関係）]を提出することとします。

  - 提出された応募申込書に含まれる個人情報については、法律の定めに従い適切に管理します。

3　本要領の内容に関するお問い合わせ：「お知らせ」記４(1)②(ウ)｢問い合わせ先｣に同じ。

以上